Практическая работа №2

Тема: Определение целей и задач внедрения программного обеспечения

Продолжительность: 2 академических часа

Учебная практика: ПМ «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»

Сквозной проект: информационная система HelpDesk

1. Цель работы

Научиться определять цель внедрения программного обеспечения, формулировать задачи внедрения, определять ожидаемые результаты и критерии успешности внедрения программного продукта.

2. Результат практической работы

В результате выполнения работы необходимо разработать раздел будущего плана внедрения системы HelpDesk, содержащий:

- описание существующей проблемы;

- цель внедрения системы;

- задачи внедрения;

- ожидаемые результаты;

- критерии успешного внедрения;

- перечень заинтересованных пользователей;

- предварительную последовательность действий при внедрении.

Полученные материалы будут использоваться в следующих практических работах и войдут в итоговый план внедрения HelpDesk.

3. Исходная ситуация

На предыдущем занятии был проведён первоначальный анализ информационной системы HelpDesk.

Напомним ситуацию.

В колледже сотрудники и преподаватели сообщают о технических неисправностях различными способами:

- через мессенджеры;

- по телефону;

- лично специалисту;

- по электронной почте.

Из-за отсутствия единой системы регистрации обращений возникают проблемы:

- отдельные заявки могут теряться;

- сложно определить дату поступления обращения;

- неизвестно, кто занимается конкретной заявкой;

- трудно определить текущий статус обращения;

- отсутствует единая история технических проблем;

- невозможно быстро найти информацию о ранее выполненных работах.

Для решения этих проблем планируется разработать и внедрить информационную систему HelpDesk.

Программа будет разрабатываться с использованием:

- C#;

- Windows Forms;

- MS SQL Server;

- ADO.NET;

- SQL.

4. Краткие теоретические сведения

Что такое цель внедрения

Цель внедрения программного обеспечения — это основной результат, который необходимо получить после ввода программного продукта в эксплуатацию.

Цель отвечает на вопрос:

Для чего внедряется программное обеспечение?

Цель должна описывать конечный результат, а не отдельное действие.

Например:

Неправильно:

Установить программу.

Это действие.

Правильнее:

Организовать централизованную регистрацию и обработку заявок технической поддержки.

Что такое задача внедрения

Задача внедрения — конкретное действие или группа действий, которые необходимо выполнить для достижения поставленной цели.

Если цель отвечает на вопрос:

Что хотим получить?

то задача отвечает на вопрос:

Что необходимо для этого сделать?

Например:

Цель

Организовать единый учёт обращений технической поддержки.

Задачи

- подготовить рабочие места;

- установить программное обеспечение;

- настроить подключение к базе данных;

- создать пользователей;

- проверить работоспособность системы;

- обучить пользователей;

- провести контрольный запуск.

Что такое результат внедрения

Результат внедрения — фактическое состояние системы после выполнения необходимых работ.

Например:

Система HelpDesk установлена, подключена к базе данных MS SQL Server и готова к регистрации обращений пользователей.

Критерий успешности

Критерий успешности внедрения — показатель, по которому можно определить, достигнут ли необходимый результат.

Например:

Пользователь может создать заявку, а созданная заявка сохраняется в базе данных и отображается в общем списке.

5. Ход выполнения работы

Задание 1. Анализ проблемы

Используя результаты Практической работы №1, заполните таблицу.

| Существующая проблема | К чему она приводит |
| --- | --- |
| Обращения поступают через разные каналы | Информация может быть потеряна или не зафиксирована |
| Отсутствует единый список заявок | Сложно контролировать все поступившие обращения |
| Не фиксируется статус заявки | Невозможно быстро определить, на каком этапе находится обращение |
| Нет истории выполненных обращений | Сложно найти информацию о ранее решённых технических проблемах |
| Не всегда известно, кто занимается заявкой | Обращение может долго оставаться без ответственного специалиста |

Добавьте ещё две проблемы, которые может решить внедрение HelpDesk.

| Дополнительная проблема | Возможное последствие |
| --- | --- |
| Нет единого порядка обработки заявок | Обращения могут обрабатываться несвоевременно и непоследовательно |
| Отсутствует автоматизированный контроль сроков выполнения заявок | возможна задержка обработки обращений |

Задание 2. Сформулировать основную цель внедрения

Сформулируйте одну основную цель внедрения HelpDesk.

Требования к формулировке:

- цель должна быть понятной;

- не должна состоять из одного действия;

- должна описывать конечный результат;

- должна быть связана с проблемой заказчика.

Начать можно словами:

Целью внедрения системы HelpDesk является…

Ответ

Целью внедрения системы HelpDesk является организация единой системы регистрации, хранения и обработки обращений пользователей, позволяющей контролировать состояние заявок, назначать ответственных специалистов и сохранять историю выполненных работ.

Задание 3. Определить дополнительные цели

Кроме основной цели определите ещё 3 дополнительные цели.

Например, дополнительная цель может быть связана:

- с сохранением истории обращений;

- с уменьшением количества потерянных заявок;

- с контролем состояния обращений;

- с удобством поиска информации.

Заполните таблицу.

| № | Дополнительная цель |
| --- | --- |
| 1 | Обеспечить сохранение полной истории обращений и выполненных работ |
| 2 | Сократить количество потерянных и незафиксированных заявок |
| 3 | Обеспечить удобный поиск и контроль информации о текущих и ранее выполненных обращениях |

Задание 4. Определить задачи внедрения

Определите минимум 8 задач, которые необходимо выполнить, чтобы система HelpDesk могла быть введена в эксплуатацию.

Обратите внимание: сейчас речь идёт именно о внедрении, а не о разработке программы.

Необходимо подумать о том, что будет происходить после того, как программа уже создана.

Заполните таблицу.

| № | Задача внедрения | Для чего необходима |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка рабочих компьютеров | Убедиться, что оборудование соответствует требованиям |
| 2 | Подготовить программную среду | Обеспечить наличие необходимых компонентов для работы HelpDesk |
| 3 | Подготовить MS SQL Server | Создать необходимую среду для хранения данных системы |
| 4 | Создать базу данных HelpDesk | Обеспечить хранение заявок, пользователей и другой информации |
| 5 | Установить программу HelpDesk | Разместить приложение на рабочих компьютерах пользователей |
| 6 | Настроить подключение приложения к базе данных | Обеспечить обмен данными между приложением и базой данных |
| 7 | Создать учётные записи пользователей | Предоставить сотрудникам возможность работать с системой |
| 8 | Выполнить первоначальное заполнение данных | Подготовить систему к полноценной эксплуатации |
| 9 | Провести контрольное тестирование | Проверить правильность работы основных функций системы |
| 10 | Обучить пользователей работе с HelpDesk | Научить сотрудников создавать и обрабатывать заявки |

При выполнении задания можно учитывать следующие направления:

- подготовка оборудования;

- установка необходимых компонентов;

- установка программы;

- настройка MS SQL Server;

- создание базы данных;

- настройка подключения через ADO.NET;

- создание пользователей;

- первоначальное заполнение данных;

- проверка работоспособности;

- обучение пользователей;

- резервное копирование.

Задание 5. Распределение задач по группам

Разделите определённые ранее задачи на четыре группы.

1. Подготовительные работы

Что необходимо сделать до установки программы?

Проверка рабочих компьютеров.

Проверка системных требований.

Подготовка программной среды.

Подготовка MS SQL Server.

2. Установка и настройка

Какие действия необходимо выполнить непосредственно при установке системы?

Установка программы HelpDesk.

Создание базы данных HelpDesk.

Настройка подключения приложения к базе данных.

Создание учётных записей пользователей.

Первоначальное заполнение данных.

3. Проверка

Как необходимо проверить систему после установки?

Проверка подключения к базе данных.

Проверка создания и сохранения заявок.

Проверка отображения заявок в общем списке.

Контрольное тестирование основных функций.

4. Ввод в эксплуатацию

Что необходимо сделать перед началом полноценного использования программы?

Обучение пользователей.

Создание резервной копии базы данных.

Устранение обнаруженных ошибок.

Передача системы пользователям.

Начало полноценной эксплуатации.

Задание 6. Определить заинтересованных участников

Внедрение программного обеспечения затрагивает разных людей.

Заполните таблицу.

| Участник | Его роль при внедрении |
| --- | --- |
| Разработчик | Устанавливает приложение, помогает настроить систему и устраняет обнаруженные ошибки |
| Системный администратор | Подготавливает компьютеры, MS SQL Server, сеть и необходимые программные компоненты |
| Специалист технической поддержки | Проверяет работу системы, принимает и обрабатывает заявки пользователей |
| Обычный пользователь | Создаёт заявки, отслеживает их состояние и получает информацию о выполнении |
| Администратор HelpDesk | Управляет пользователями, заявками, настройками и контролирует работу системы |

Ответьте на вопрос:

Почему нельзя считать внедрение задачей только программиста?

Внедрение нельзя считать задачей только программиста, потому что для успешного запуска необходимо подготовить оборудование и программную среду, настроить сервер и базу данных, создать пользователей, проверить работу системы и обучить сотрудников. В этих действиях участвуют разные специалисты и пользователи.

Задание 7. Определить ожидаемые результаты

После успешного внедрения HelpDesk должны быть получены конкретные результаты.

Определите минимум 6 ожидаемых результатов.

| № | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1 | Все обращения регистрируются в единой системе |
| 2 | Все заявки сохраняются в базе данных |
| 3 | Для каждой заявки можно определить текущий статус |
| 4 | За каждой заявкой закрепляется ответственный специалист |
| 5 | Сохраняется история обращений и выполненных работ |
| 6 | Пользователи могут создавать и просматривать свои заявки |
| 7 | Система готова к полноценной эксплуатации |

Задание 8. Разработка критериев успешного внедрения

Для каждого результата необходимо определить, как проверить, что он действительно достигнут.

Пример:

| Результат | Критерий проверки |
| --- | --- |
| Пользователь может создавать заявку | Новая заявка успешно сохраняется в базе данных |
| Заявки имеют статус | Статус заявки отображается в системе и изменяется при обработке обращения |
| Назначается ответственный специалист | Для созданной заявки можно выбрать и увидеть ответственного сотрудника |
| Сохраняется история обращений | Ранее созданные и выполненные заявки можно найти в системе |
| Система подключена к базе данных | Приложение успешно подключается к MS SQL Server и получает данные |
| Пользователи могут работать с системой | Пользователь успешно входит в систему и выполняет предусмотренные для него действия |

Необходимо разработать не менее 5 критериев.

Задание 9. Определение приоритетов задач внедрения

Не все задачи одинаково важны.

Используйте три уровня:

Высокий — без выполнения задачи внедрение невозможно.

Средний — задача важна, но система может временно работать без неё.

Низкий — задача улучшает процесс эксплуатации, но не блокирует запуск.

Заполните таблицу.

| Задача | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Настройка подключения к MS SQL Server | Высокий | Без подключения приложение не сможет работать с базой данных |
| Создание учётных записей | Высокий | Пользователи должны иметь возможность войти в систему |
| Обучение пользователей | Средний | Система может быть запущена, но пользователи не смогут эффективно работать без обучения |
| Резервное копирование | Высокий | Необходимо обеспечить сохранность данных и возможность восстановления базы |
| Проверка системных требований | Высокий | Без соответствующего оборудования и программной среды корректная работа системы невозможна |
| Оформление ярлыка программы | Низкий | Ярлык упрощает запуск программы, но его отсутствие не препятствует работе системы |

Задание 10. Построение предварительной последовательности внедрения

Расположите действия в правильном порядке.

Исходный перечень:

- провести контрольное тестирование;

- установить HelpDesk;

- проверить системные требования;

- подготовить MS SQL Server;

- создать базу данных HelpDesk;

- настроить подключение приложения к базе данных;

- создать пользователей;

- обучить пользователей;

- создать резервную копию;

- начать эксплуатацию системы.

Запишите правильную последовательность.

Правильная последовательность:

Проверить системные требования.

Подготовить MS SQL Server.

Создать базу данных HelpDesk.

Установить HelpDesk.

Настроить подключение приложения к базе данных.

Создать пользователей.

Провести контрольное тестирование.

Создать резервную копию.

Обучить пользователей.

Начать эксплуатацию системы.

Задание 11. Анализ ситуации

Рассмотрите ситуацию:

Программа HelpDesk разработана и запускается на компьютере разработчика. Файл приложения скопировали на компьютер сотрудника. После запуска программа выдаёт ошибку подключения к базе данных. Пользователь не знает логин и пароль для входа. Резервная копия базы данных отсутствует.

Ответьте на вопросы.

1. Можно ли считать систему успешно внедрённой?

Программа запускается на компьютере сотрудника, но не может подключиться к базе данных. Кроме того, пользователь не имеет данных для входа, а резервная копия базы данных отсутствует.

2. Какие этапы внедрения были пропущены?

Были пропущены или выполнены неправильно:

настройка подключения приложения к базе данных;

создание и передача учётных данных пользователя;

проверка работоспособности системы на компьютере пользователя;

контрольное тестирование;

создание резервной копии базы данных;

подготовка пользователя к работе с системой.

3. Что необходимо сделать перед передачей системы пользователю?

Перед передачей системы необходимо проверить системные требования компьютера, установить и настроить HelpDesk, подготовить MS SQL Server и базу данных, настроить подключение приложения к базе данных, создать учётную запись пользователя, провести тестирование и сделать резервную копию базы данных. После этого необходимо объяснить пользователю порядок работы с системой.

Задание 12. Разработка мини-плана внедрения

На основании выполненных заданий заполните таблицу.

| № этапа | Этап внедрения | Основные действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка компьютеров и системных требований, подготовка рабочего места | Оборудование готово к установке |
| 2 | Подготовка программной среды | Установка необходимых компонентов и подготовка MS SQL Server | Программная среда готова |
| 3 | Установка | Установка приложения HelpDesk | Программа установлена на рабочих компьютерах |
| 4 | Настройка базы данных | Создание базы данных HelpDesk и необходимых объектов | База данных готова к работе |
| 5 | Настройка приложения | Настройка подключения HelpDesk к MS SQL Server, создание пользователей | Приложение подключено к базе данных и готово к работе |
| 6 | Проверка | Контрольное тестирование создания, сохранения и обработки заявок | Основные функции системы работают корректно |
| 7 | Подготовка пользователей | Создание учётных записей и обучение сотрудников | Пользователи готовы работать в системе |
| 8 | Ввод в эксплуатацию | Создание резервной копии и начало использования HelpDesk | Система введена в эксплуатацию |

Это пока предварительный вариант плана.

На следующих занятиях он будет дополнен системными требованиями, сроками, ответственными лицами и рисками.

6. Итоговая карточка целей внедрения

Заполните итоговый блок.

Программный продукт

HelpDesk

Основная проблема

Обращения сотрудников и преподавателей поступают через разные каналы, из-за чего заявки могут теряться, сложно контролировать их статус, ответственных специалистов и историю выполненных работ.

Основная цель внедрения

Организовать единую систему регистрации, хранения и обработки обращений пользователей с возможностью контроля статуса заявок, назначения ответственных специалистов и сохранения истории выполненных работ.

Основные задачи внедрения

Подготовить рабочие места, установить необходимые программные компоненты и HelpDesk, настроить MS SQL Server и базу данных, настроить подключение приложения, создать пользователей, провести тестирование, выполнить резервное копирование и обучить пользователей.

Основные ожидаемые результаты

Все обращения регистрируются в единой системе, заявки сохраняются в базе данных, для них отображаются статусы и ответственные специалисты, сохраняется история обращений, а пользователи получают возможность работать с системой.

Главный критерий успешности внедрения

Пользователь может создать заявку, заявка сохраняется в базе данных, отображается в системе и может быть обработана ответственным специалистом.

7. Вывод

Напишите вывод объёмом 5–7 предложений.

В выводе необходимо отразить:

- для чего внедряется HelpDesk;

- чем цель отличается от задачи;

- какие основные задачи необходимо выполнить;

- какой результат считается успешным;

- почему программу нельзя считать внедрённой сразу после завершения разработки.

Вывод

В ходе практической работы была определена необходимость внедрения системы HelpDesk для организации единой регистрации и обработки обращений пользователей. Цель внедрения описывает конечный результат, которого необходимо достичь, а задачи представляют собой конкретные действия для достижения этой цели. Для внедрения системы необходимо подготовить рабочие места, настроить MS SQL Server и базу данных, установить приложение, настроить подключение, создать пользователей и провести тестирование. Также необходимо обучить сотрудников работе с системой и создать резервную копию данных. Успешным результатом считается работающая система, в которой пользователи могут создавать заявки, а специалисты — их просматривать и обрабатывать. Программу нельзя считать внедрённой сразу после завершения разработки, поскольку необходимо установить, настроить, проверить и подготовить её к работе на компьютерах пользователей.

8. Что необходимо сохранить

Продолжайте использовать структуру проекта, созданную в Практической работе №1.

Пример:

Иванов_Иван_ИСП21
└── Учебная_практика
    └── HelpDesk
        ├── Документация
        │ ├── Практическая_работа_01.docx
        │ └── Практическая_работа_02.docx
        ├── База_данных
        └── Исходный_код

Не создавайте новый проект HelpDesk для каждой практической работы.

Материалы каждой работы являются частью одного общего проекта.

9. Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- Зайнутдинова Сурмели Пайзутдновна;

- ИСП2131;

- 17.09.2026;

- номер практической работы: 2;

- тему;

- цель;

- заполненные таблицы;

- ответы на задания;

- мини-план внедрения;

- итоговую карточку целей внедрения;

- вывод.

10. Требования к оформлению

- шрифт — Times New Roman;

- размер — 14 pt;

- межстрочный интервал — 1,5;

- основной текст — по ширине;

- заголовки — полужирным;

- таблицы оформить аккуратно;

- ответы должны быть сформулированы самостоятельно;

- не оставлять пустые пункты.

11. Критерии оценивания

Оценка «5»

- выполнены все задания;

- правильно сформулирована основная цель;

- определено не менее 8 задач внедрения;

- разработаны ожидаемые результаты;

- определены критерии успешности;

- правильно построена последовательность внедрения;

- составлен мини-план;

- студент может объяснить различие между целью, задачей и результатом.

Оценка «4»

- основная часть работы выполнена;

- имеются небольшие ошибки или неточности;

- отдельные задачи сформулированы недостаточно конкретно;

- студент понимает общую последовательность внедрения.

Оценка «3»

- выполнено не менее половины работы;

- цель сформулирована неточно;

- отсутствует часть задач или критериев;

- студент затрудняется объяснить отдельные этапы внедрения.

Оценка «2»

- большая часть заданий отсутствует;

- цель и задачи не определены;

- мини-план внедрения отсутствует;

- студент не понимает назначение выполняемой работы.

12. Контрольные вопросы

- Что называется внедрением программного обеспечения?

- Что такое цель внедрения?

- Чем цель отличается от задачи?

- Приведите пример задачи внедрения HelpDesk.

- Что называется ожидаемым результатом?

- Для чего необходим критерий успешности?

- Почему необходимо проверять системные требования до установки программы?

- Для чего при внедрении необходимо настраивать MS SQL Server?

- Какую роль будет выполнять ADO.NET в HelpDesk?

- Можно ли считать приложение внедрённым, если оно работает только на компьютере разработчика? Почему?